|  | УТВЕРЖДЕНО ПРИКАЗОМ №______ «_____»___________20___г. |
| --- | --- |

План работы

Автономного учреждения социального обслуживания Вологодской области «Вологодский психоневрологический интернат №2»

на 2016год

1.Цели и задачи (на новый год)

| Направления деятельности учреждения | Перечень мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель ( ФИО, должность) | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационные мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждения | Капитальный ремонт фасада и крыльца Капитальный ремонт электрических сетей Капитальный ремонт площадки для сбора отходов Капитальный ремонт лестничных клеток Устройство пристенных поручней отделения «Милосердия №2» Косметический ремонт мед. постов отделений Милосердия №1 и №2 косметический ремонт жилой комнаты №52 Косметический ремонт санитарных комнат отделений Милосердия №1 и №2 Текущий ремонт в жилых комнатах Проверка весового оборудования | Май-август Май-август Май-июнь Июнь-октябрь Июнь-октябрь март-май июнь июль июнь-август сентябрь | Инженер по ремонтам Конденко О.С. Инженер по ремонтам Конденко О.С. Инженер по ремонтам Конденко О.С. ________» ________ ________»_______ Инженер по ремонтам Конденко О.С. Инженер по ремонтам Конденко О. _________»________ _________»_______ Зав.складов Косарева С.В. |  |
| 2.Обеспечение безопасных условий проживания, в том числе противопожарного состояния учреждения | Проведение обходов, контроль за эффективность технического обеспечения и рациональностью использования. Техническое обслуживание и своевременный ремонт холодильного и технологического оборудования, мед. оборудования, охранной и пожарной сигнализаций, видеонаблюдения, сигнализации «Тревожная кнопка» Промывка и опрессовка системы отопления, водонагревателя. Выкашивание травы на территории Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли Замер сопротивления изоляции электропроводки Исследования по программе производственного контроля (микроклимат, освещенность) Комиссионный контроль объектов учреждения с составлением акта на техническое состояние. Санитарная очистка территории Проведение тренировок по эвакуации людей в случае возникновения пожара Перезарядка огнетушителей | 2-ой и 4-ый четверг месяца 1 раз в месяц июль-август Июль, август июль июнь май, ноябрь февраль, май, октябрь, декабрь апрель, октябрь. апрель, июль, октябрь, декабрь. | Зам.директора по общим вопросам Конденко О.С. Зав.хозяйством Соколова Е.А. Зав.хозяйством Соколова Е.А. инженер по ремонтам Конденко О.С. зав.хоз Соколова Е.А. инженер по ремонтам Конденко О.С. зав.хоз Соколова Е.А. ст.мед.сестра Самолетова С.В. Зав.хозяйством Соколова Е.А. Зав.хоз Соколова Е. Зам.директора Конденко О.С. Зав.хозяйством Соколова Е.А. |  |

Составил: зам.директора по общим вопросам Конденко О.С.